Ready for review

Select text to add comments on the plan

# Plan: Módulo Marketing Inteligente — AS Belleza y Bienestar

Este plan sustituye y amplía el plan anterior (ya ejecutado). Lo anterior está en producción. Este documento describe únicamente el nuevo módulo de Marketing.

## Contexto

AS Belleza y Bienestar necesita un módulo de marketing que tome los datos reales del negocio (citas, ingresos, servicios demandados, stock, evidencias fotográficas) y los convierta en un plan de publicaciones estructurado a 10 días, con notificaciones precisas hora a hora para que Andrea sepa exactamente qué publicar, dónde y cuándo. El módulo funciona sin ninguna red social conectada (modo manual) y gana automatización progresiva al conectar plataformas. No requiere IA externa: toda la inteligencia es analítica (cálculos sobre datos propios) + plantillas editoriales predefinidas.

Datos ya disponibles en el sistema que alimentan el motor de análisis:

- appointments + payment_records → ingresos reales por servicio, demanda por periodo

- services → catálogo completo con precios

- inventario_productos → stock actual, stock mínimo, valor en almacén

- client_evidencias → fotos antes/después autorizadas (uso_marketing = true)

- seguimiento_post.satisfaccion → valoraciones reales de clientes (1–5★)

- clients → número total, distribución por tier de fidelidad

## ARQUITECTURA DEL MÓDULO

/marketing

├── Tab: Análisis          — Dashboard de datos del negocio

├── Tab: Plan              — Plan editorial a 10 días (generado + editable)

├── Tab: Notificaciones    — Centro de alertas pendientes de confirmación

├── Tab: Conexiones        — Configuración de redes sociales

└── Tab: Historial         — Planes anteriores archivados

Principio de funcionamiento:

DATOS NEGOCIO → ANÁLISIS AUTOMÁTICO → SUGERENCIAS DE PLAN

↓

ANDREA revisa, edita, confirma el plan

↓

SISTEMA programa notificaciones (día-1, hora-1, en el momento)

↓

ANDREA recibe alerta: "Publica en Instagram a las 17:00 — texto + foto adjunta"

↓

ANDREA confirma ejecución → alerta desaparece → siguiente evento

## BLOQUE 1 — Base de Datos (SQL)

### 5 tablas nuevas — SUPABASE_MARKETING_SCHEMA.sql

-- 1. Configuración de conexiones a plataformas sociales

CREATE TABLE IF NOT EXISTS marketing_conexiones (

id          UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

plataforma  TEXT NOT NULL UNIQUE

CHECK (plataforma IN ('instagram','facebook','whatsapp','tiktok','x','web')),

nombre_cuenta TEXT,

page_id     TEXT,        -- Facebook Page ID / Instagram Business Account ID

token       TEXT,        -- Access token (almacenado, no cifrado en MVP)

activa      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

config      JSONB,       -- configuración extra por plataforma

created_at  TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 2. Planes de marketing (cabecera del plan editorial)

CREATE TABLE IF NOT EXISTS marketing_planes (

id           UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

nombre       TEXT NOT NULL,

fecha_inicio DATE NOT NULL,

fecha_fin    DATE NOT NULL,

estado       TEXT NOT NULL DEFAULT 'borrador'

CHECK (estado IN ('borrador','confirmado','activo','completado','archivado')),

resumen_datos JSONB,     -- snapshot del análisis que motivó el plan

objetivos    TEXT,       -- texto libre con objetivos del periodo

created_at   TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 3. Publicaciones individuales dentro de un plan

CREATE TABLE IF NOT EXISTS marketing_publicaciones (

id                  UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

plan_id             UUID NOT NULL REFERENCES marketing_planes(id) ON DELETE CASCADE,

plataforma          TEXT NOT NULL

CHECK (plataforma IN ('instagram','facebook','whatsapp','tiktok','x','web','todos')),

fecha_publicacion   DATE NOT NULL,

hora_publicacion    TIME NOT NULL,

tipo_contenido      TEXT NOT NULL

CHECK (tipo_contenido IN ('foto','video','carrusel','story','reels','texto','oferta')),

titulo              TEXT,

texto_publicacion   TEXT NOT NULL,

hashtags            TEXT,

evidencia_id        UUID REFERENCES client_evidencias(id) ON DELETE SET NULL,

url_imagen_custom   TEXT,   -- imagen subida manualmente

servicio_id         UUID REFERENCES services(id) ON DELETE SET NULL,

oferta_descripcion  TEXT,   -- ej: "20% descuento manicura semipermanente"

estado              TEXT NOT NULL DEFAULT 'pendiente'

CHECK (estado IN ('pendiente','notificada','confirmada','publicada','omitida')),

confirmada_at       TIMESTAMPTZ,

notas_andrea        TEXT,

created_at          TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 4. Notificaciones programadas para cada publicación

CREATE TABLE IF NOT EXISTS marketing_notificaciones (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

publicacion_id  UUID NOT NULL REFERENCES marketing_publicaciones(id) ON DELETE CASCADE,

tipo            TEXT NOT NULL

CHECK (tipo IN ('dia_antes','hora_antes','momento','recordatorio_30min')),

fecha_envio     TIMESTAMPTZ NOT NULL,

enviada         BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

leida           BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

confirmada      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false,

created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- 5. Snapshots de análisis semanal del negocio

CREATE TABLE IF NOT EXISTS marketing_analisis (

id              UUID PRIMARY KEY DEFAULT gen_random_uuid(),

fecha_analisis  DATE NOT NULL,

periodo_dias    INTEGER NOT NULL DEFAULT 30,

datos           JSONB NOT NULL,         -- análisis completo serializado

recomendaciones JSONB,                  -- array de recomendaciones generadas

created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now()

);

-- RLS: acceso anon completo (igual que resto del sistema)

ALTER TABLE marketing_conexiones   ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE marketing_planes       ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE marketing_publicaciones ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE marketing_notificaciones ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

ALTER TABLE marketing_analisis     ENABLE ROW LEVEL SECURITY;

CREATE POLICY "anon_mkt_conexiones"    ON marketing_conexiones    FOR ALL TO anon USING (true) WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "anon_mkt_planes"        ON marketing_planes        FOR ALL TO anon USING (true) WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "anon_mkt_publicaciones" ON marketing_publicaciones FOR ALL TO anon USING (true) WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "anon_mkt_notificaciones" ON marketing_notificaciones FOR ALL TO anon USING (true) WITH CHECK (true);

CREATE POLICY "anon_mkt_analisis"      ON marketing_analisis      FOR ALL TO anon USING (true) WITH CHECK (true);

-- Índices

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mkt_pub_plan    ON marketing_publicaciones (plan_id, fecha_publicacion);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mkt_pub_estado  ON marketing_publicaciones (estado);

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mkt_notif_envio ON marketing_notificaciones (fecha_envio) WHERE enviada = false;

CREATE INDEX IF NOT EXISTS idx_mkt_notif_pub   ON marketing_notificaciones (publicacion_id);

## BLOQUE 2 — Motor de Análisis de Negocio

### Lógica de análisis (cliente-side, sin API externa)

El hook useMarketingAnalisis() cruza datos existentes y produce:

interface AnalisisNegocio {

periodo: { desde: string; hasta: string };

// Servicios

serviciosMasDemandados:   { servicio: Service; citas: number; ingresos: number }[];

serviciosMenosDemandados: { servicio: Service; citas: number; ingresos: number }[];

servicioSinCitas:         Service[];           // 0 citas en el periodo

// Ingresos

ingresoTotal:             number;

ingresoPorDia:            { fecha: string; total: number }[];

ingresoPorMetodo:         Record<PaymentMethod, number>;

ticketMedio:              number;

diaMasRentable:           string;              // ej: "viernes"

// Stock y oportunidades

productosExceso:          InventarioProducto[]; // stock_actual > stock_optimo

serviciosConStock:        { servicio: Service; stockDisponible: boolean }[];

// Evidencias disponibles para marketing

fotosMarketing:           ClientEvidencia[];   // uso_marketing = true

// Satisfacción

satisfaccionMedia:        number | null;

totalValoraciones:        number;

// Recomendaciones automáticas (array priorizado)

recomendaciones: Recomendacion[];

}

interface Recomendacion {

prioridad:   'alta' | 'media' | 'baja';

tipo:        'promover_servicio' | 'liquidar_stock' | 'fidelizacion' | 'temporada';

servicio?:   Service;

producto?:   InventarioProducto;

motivo:      string;  // ej: "Manicura solo tuvo 2 citas esta semana vs media de 8"

sugerencia:  string;  // ej: "Oferta 15% descuento + usar foto evidencia ID xxx"

}

Algoritmo de recomendaciones:

- Servicio con menos citas en los últimos 14 días → promover_servicio prioridad ALTA

- Producto con stock_actual > stock_optimo * 1.5 → liquidar_stock prioridad ALTA

- Servicio con mejor valoración media → fidelizacion prioridad MEDIA (publicitar el exitoso)

- Día más flojo en ingresos (ej: lunes) → sugerir oferta ese día

- Clientes con tier Bronze → campaña de captación fidelidad

## BLOQUE 3 — Generador de Plan Editorial

### Motor de generación de publicaciones (client-side)

generarPlanEditorial(analisis, fechaInicio, plataformas) → PublicacionDraft[]

Reglas de distribución por plataforma:

| Plataforma | Frecuencia sugerida | Mejor hora(s) | Tipo contenido preferido |
| --- | --- | --- | --- |
| Instagram | 1 vez/día | 11:00, 17:00, 20:00 | Foto antes/después, Reels, Story |
| Facebook | 1 vez cada 2 días | 10:00, 14:00, 19:00 | Foto + texto largo, Oferta |
| WhatsApp | 1 vez/semana | 10:00, 18:00 | Texto corto + foto, Promoción |
| TikTok | 2 veces/semana | 11:00, 17:00, 21:00 | Video proceso, Resultado |
| X | 2 veces/semana | 9:00, 13:00 | Texto breve + foto |
| Web | 1 vez/semana | (manual) | Artículo o banner |

Tipos de publicación generados (con texto predefinido en español):

const PLANTILLAS = {

antes_despues: (servicio: string, nombre?: string) => ({

titulo: `Transformación real — ${servicio}`,

texto: `¿Lista para el cambio? ✨ Así quedó el trabajo de nuestro equipo en ${servicio}.\n\nResultados reales, sin filtros. En AS Belleza y Bienestar cada detalle importa. 💅\n\n📍 Pide tu cita en el enlace de la bio.`,

hashtags: `#AsBellezaBienestar #${servicio.replace(' ','')} #AntesDespues #Manicura #Belleza #Estilista`,

}),

oferta_servicio: (servicio: string, descuento: number, precio: number) => ({

titulo: `OFERTA — ${servicio} ${descuento}% dto.`,

texto: `🌟 Esta semana oferta especial en ${servicio}.\n\n✂️ Precio especial: ${(precio * (1 - descuento/100)).toFixed(0)}€ (antes ${precio}€)\n\nPlazas limitadas. Reserva ahora y asegura tu cita. 👇`,

hashtags: `#Oferta #${servicio.replace(' ','')} #AsBelleza #Descuento #Belleza`,

}),

servicio_estrella: (servicio: string, valoracion: number) => ({

titulo: `Nuestro servicio más valorado: ${servicio}`,

texto: `⭐ ${valoracion.toFixed(1)} de media — nuestras clientas hablan por nosotras.\n\n${servicio} es uno de los servicios favoritos del salón. ¿Ya lo has probado?\n\n💬 "Lo mejor es que dura semanas y queda perfecto" — clienta real.\n\nReserva tu cita en el enlace. ✨`,

hashtags: `#${servicio.replace(' ','')} #Valoraciones #Recomendado #Salon #Belleza`,

}),

fidelizacion: () => ({

titulo: 'Programa de Fidelidad — AS Belleza',

texto: `¿Sabías que tienes puntos acumulados con nosotras? 🥇\n\nCada visita suma puntos que se convierten en descuentos y ventajas exclusivas.\n\nNivel Bronze → Silver → Gold → Platinum 💎\n\nPregunta en tu próxima visita cuántos puntos tienes. ¡Te esperamos!`,

hashtags: `#Fidelidad #Clientas #AsBelleza #Premium #Salon`,

}),

presentacion_equipo: () => ({

titulo: 'El equipo de AS Belleza',

texto: `Detrás de cada resultado hay profesionales apasionadas por su trabajo. 💪\n\nEn AS Belleza y Bienestar nos formamos continuamente para ofrecerte las últimas técnicas y los mejores resultados.\n\nTu belleza es nuestra prioridad. ✨`,

hashtags: `#Equipo #AsBelleza #Profesionales #Belleza #Salon`,

}),

};

Selección inteligente de foto para cada publicación:

- Si hay client_evidencias con uso_marketing = true y tipo despues para el servicio → usarla

- Si hay foto antes + despues del mismo servicio → publicación comparativa

- Si no hay foto → la publicación queda con url_imagen_custom = null y Andrea puede adjuntarla manualmente

## BLOQUE 4 — Sistema de Notificaciones

### Tipos de notificación por publicación

Cada publicación genera automáticamente 3 notificaciones en marketing_notificaciones:

| Tipo | Cuándo se dispara | Mensaje para Andrea |
| --- | --- | --- |
| dia_antes | 24h antes de la publicación | "Mañana a las HH:MM — Publicar en Instagram. Revisa el texto y foto." |
| hora_antes | 60min antes | "En 1 hora — Instagram: [texto resumido]. Foto adjunta: [thumbnail]" |
| momento | Exactamente a la hora | "🔔 AHORA — Publica en Instagram · [texto] · Foto: [url]" |
| recordatorio_30min | 30min después si no confirmó | "¿Ya publicaste? Confirma la publicación de Instagram." |

### Mecanismo de notificaciones (sin servidor push)

Motor: setInterval + useEffect + Browser Notification API (Web Push nativa)

// Polling cada 60 segundos — comprueba notificaciones pendientes de enviar

useEffect(() => {

const check = async () => {

const ahora = new Date();

const pendientes = notificaciones.filter(n =>

!n.enviada && new Date(n.fecha_envio) <= ahora

);

for (const n of pendientes) {

// 1. Mostrar browser notification si el usuario concedió permiso

if (Notification.permission === 'granted') {

new Notification('AS Belleza — Marketing', {

body: construirMensaje(n),

icon: '/LOGO ANDREA.jpg',

tag:  n.id,

});

}

// 2. Marcar como enviada en BD

await marcarNotificacionEnviada(n.id);

}

};

const interval = setInterval(check, 60_000);

check(); // ejecutar inmediatamente

return () => clearInterval(interval);

}, [notificaciones]);

Solicitud de permiso: Al abrir el módulo Marketing por primera vez, se solicita permiso de notificaciones del navegador con un UI educativo (no el prompt nativo directamente).

### Centro de notificaciones in-app

Panel lateral o tab "Notificaciones" que muestra:

- Notificaciones pendientes de confirmación (ordenadas por urgencia)

- Cada una con: plataforma (icono), hora exacta, texto a publicar, miniatura de foto

- Botón "Confirmada — Ya publiqué" → marca confirmada = true y publicacion.estado = 'publicada'

- Botón "Omitir esta vez" → marca publicacion.estado = 'omitida'

Badge en el menú: Número de notificaciones de marketing no confirmadas → se muestra en el icono del módulo en el menú hamburguesa (igual que el badge de Reservas).

## BLOQUE 5 — Conexiones a Plataformas Sociales

### Principio: funciona en modo manual, mejora con conexiones

| Estado | Cómo funciona |
| --- | --- |
| Sin conexión | El sistema genera el plan y texto. Andrea lo copia manualmente a cada red social. |
| Conectado Instagram/Facebook | El sistema puede publicar directamente vía Meta Graph API al confirmar. |
| Conectado WhatsApp Business | El sistema envía el mensaje al estado o a una lista de difusión. |
| Conectado TikTok | El sistema sube el vídeo y publica vía TikTok for Business API. |

### Panel de conexiones — UI por plataforma

Cada plataforma tiene su tarjeta con:

- Icono + nombre de plataforma

- Toggle ON/OFF (activa/inactiva)

- Campos de configuración (expandibles al activar):

  - Instagram/Facebook: Page ID + Token de acceso + botón "Verificar conexión"

  - WhatsApp: ya existe infra — usar el sistema de Edge Functions existente

  - TikTok: Client Key + Client Secret + OAuth flow

  - X: API Key + API Secret + Access Token + Access Secret

  - Web: URL del endpoint donde quieran postear (webhook)

- Estado de conexión: 🟢 Conectado / 🔴 No conectado / 🟡 Sin configurar

### Verificación de conexiones

Cada plataforma tiene un botón "Probar conexión" que hace una llamada de prueba de solo lectura a la API para verificar que el token funciona. Esto se ejecuta como una Edge Function de Supabase para no exponer tokens en el cliente:

// supabase/functions/verificar-conexion/index.ts

// Recibe: { plataforma, token, page_id }

// Devuelve: { ok: boolean, nombre_cuenta?: string, error?: string }

## BLOQUE 6 — Interfaz Completa (Marketing.tsx)

### Estructura de la página

Marketing.tsx

├── Header con badge de notificaciones pendientes

├── Tabs: Análisis | Plan | Notificaciones | Conexiones | Historial

│

├── Tab ANÁLISIS

│   ├── Selector de periodo (7d / 14d / 30d / personalizado)

│   ├── KPIs: Ingreso total · Ticket medio · Servicio estrella · Fotos disponibles

│   ├── Gráfico de barras: ingresos por servicio (últimos 30d)

│   ├── Ranking servicios: más y menos demandados con indicador visual

│   ├── Sección "Oportunidades detectadas": recomendaciones priorizadas con CTA

│   └── Botón: "Generar Plan a 10 días basado en este análisis →"

│

├── Tab PLAN

│   ├── Si no hay plan activo → CTA "Generar Plan" con preview de fechas

│   ├── Si hay plan en borrador:

│   │   ├── Cabecera: nombre del plan, rango fechas, estado (borrador/confirmado)

│   │   ├── Selector de plataformas a incluir (checkboxes)

│   │   ├── Vista de timeline: línea de tiempo 10 días

│   │   │   └── Cada día: chips de publicaciones (hora · plataforma · tipo)

│   │   ├── Al hacer clic en una publicación → Sheet de edición:

│   │   │   ├── Plataforma (select)

│   │   │   ├── Fecha + Hora

│   │   │   ├── Tipo de contenido

│   │   │   ├── Texto editable (textarea)

│   │   │   ├── Hashtags editables

│   │   │   ├── Foto: SmartSelect de evidencias marketing disponibles

│   │   │   ├── Oferta: toggle + descripción + servicio asociado

│   │   │   └── Guardar / Eliminar publicación

│   │   ├── Botón "Añadir publicación manualmente"

│   │   └── Botón principal "✓ CONFIRMAR PLAN" → cambia estado a 'confirmado'

│   │       └── Al confirmar → crea todas las notificaciones programadas

│   └── Si hay plan confirmado/activo:

│       └── Vista readonly con progreso (publicadas / total)

│

├── Tab NOTIFICACIONES

│   ├── Lista de notificaciones pendientes (ordenadas por urgencia)

│   ├── Cada notificación:

│   │   ├── Header: icono plataforma + tiempo restante (countdown)

│   │   ├── Texto completo a publicar

│   │   ├── Miniatura de foto (si tiene)

│   │   ├── Botón "✓ Publicada — confirmar"

│   │   └── Botón "Omitir"

│   └── Sección "Confirmadas hoy" (historial del día)

│

├── Tab CONEXIONES

│   └── Tarjetas por plataforma (Instagram, Facebook, WhatsApp, TikTok, X, Web)

│

└── Tab HISTORIAL

└── Lista de planes anteriores con: nombre, fechas, publicadas/omitidas, acción "Ver"

## BLOQUE 7 — Archivos a crear / modificar

| Acción | Archivo | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Crear | SUPABASE_MARKETING_SCHEMA.sql | 5 tablas + RLS + índices |
| Modificar | src/integrations/supabase/types.ts | +5 tipos de tabla + enums |
| Crear | src/hooks/useMarketing.ts | Hooks CRUD: planes, publicaciones, conexiones, analisis |
| Crear | src/hooks/useMarketingNotificaciones.ts | Hooks notificaciones + polling engine |
| Crear | src/lib/marketingEngine.ts | Motor puro: análisis de datos + generación de plan + plantillas |
| Crear | src/pages/Marketing.tsx | Página principal con 5 tabs |
| Crear | src/components/marketing/AnalisisPanel.tsx | Tab Análisis con KPIs y gráficas |
| Crear | src/components/marketing/PlanTimeline.tsx | Vista timeline 10 días con edición |
| Crear | src/components/marketing/PublicacionSheet.tsx | Sheet de edición de publicación individual |
| Crear | src/components/marketing/NotificacionCard.tsx | Tarjeta de notificación pendiente |
| Crear | src/components/marketing/ConexionesPanel.tsx | Panel de redes sociales |
| Crear | supabase/functions/verificar-conexion/index.ts | Edge Function verificación tokens |
| Modificar | src/App.tsx | Añadir ruta /marketing |
| Modificar | src/components/LeftAction.tsx | Añadir Marketing al menú con badge |

Total: 9 archivos nuevos + 3 modificaciones

## BLOQUE 8 — Tipos TypeScript nuevos

// En types.ts

export type EstadoPlan           = 'borrador' | 'confirmado' | 'activo' | 'completado' | 'archivado';

export type PlataformaMkt        = 'instagram' | 'facebook' | 'whatsapp' | 'tiktok' | 'x' | 'web' | 'todos';

export type TipoContenidoMkt     = 'foto' | 'video' | 'carrusel' | 'story' | 'reels' | 'texto' | 'oferta';

export type EstadoPublicacion    = 'pendiente' | 'notificada' | 'confirmada' | 'publicada' | 'omitida';

export type TipoNotificacionMkt  = 'dia_antes' | 'hora_antes' | 'momento' | 'recordatorio_30min';

// + MarketingPlanRow, MarketingPublicacionRow, MarketingConexionRow,

//   MarketingNotificacionRow, MarketingAnalisisRow

## BLOQUE 9 — Motor de Análisis (marketingEngine.ts)

// src/lib/marketingEngine.ts — PURO, sin efectos secundarios, testeable

export function analizarNegocio(params: {

appointments: Appointment[];

payments: PaymentRecord[];

services: Service[];

inventario: InventarioProducto[];

evidencias: ClientEvidencia[];

seguimientos: SeguimientoPost[];

periodoDias: number;

}): AnalisisNegocio { ... }

export function generarRecomendaciones(analisis: AnalisisNegocio): Recomendacion[] { ... }

export function generarPlanEditorial(params: {

analisis:       AnalisisNegocio;

recomendaciones: Recomendacion[];

fechaInicio:    Date;

diasPlan:       number;        // 10

plataformas:    PlataformaMkt[];

evidenciasDisponibles: ClientEvidencia[];

}): PublicacionDraft[] { ... }

export function programarNotificaciones(

publicacion: MarketingPublicacion

): NotificacionDraft[] {

// Genera 3 notificaciones: dia_antes, hora_antes, momento

// + 1 recordatorio si no se confirma en 30min

}

export function construirTextoNotificacion(

notificacion: MarketingNotificacion,

publicacion: MarketingPublicacion

): string { ... }

## BLOQUE 10 — Flujo de uso completo (paso a paso)

### Andrea usa el módulo por primera vez:

- Abre /marketing → Tab "Análisis"

- Selecciona periodo: últimos 14 días → el sistema calcula y muestra:

  - "Manicura gel: solo 3 citas (media habitual: 9) — OPORTUNIDAD"

  - "Pedicura: 15 citas, 320€ — PROMOVER MÁS"

  - "5 fotos antes/después disponibles para marketing"

  - "Stock de esmalte X excedido (15ud, óptimo: 8)"

- Pulsa "Generar Plan 10 días" → sistema crea 18 publicaciones distribuidas

- Revisa en tab "Plan" → timeline con:

  - Lunes 12/05 · 17:00 · Instagram · Antes/Después Manicura

  - Martes 13/05 · 10:00 · WhatsApp · Oferta Manicura gel 15% dto.

  - Miércoles 14/05 · 11:00 · Instagram · Story con foto resultado...

- Edita 3 publicaciones (cambia hora, ajusta texto)

- Pulsa "✓ Confirmar Plan" → sistema programa 54 notificaciones (18 pub × 3 alertas)

- Aparece mensaje: "Plan confirmado. Próxima alerta: hoy a las 17:00"

### El día de cada publicación:

- A las 16:00 → Notificación browser: "Mañana no, hoy a las 17:00 — Instagram: Foto antes/después manicura"

- A las 16:00 → Badge en menú Marketing (ej: "2")

- A las 17:00 → Notificación browser: "🔔 AHORA · Instagram · Texto: ¿Lista para el cambio?... · Foto: [thumbnail]"

- Andrea abre el módulo → tab Notificaciones → ve la tarjeta con:

  - Icono Instagram + "PUBLICAR AHORA — 17:00"

  - Texto completo copiable con un toque

  - Miniatura de la foto + botón "Abrir foto"

  - Botón "✓ Ya publiqué — confirmar"

- Andrea publica manualmente en Instagram, vuelve y confirma

- La tarjeta desaparece → badge baja en 1 → próxima alerta pendiente

## BLOQUE 11 — Integración Meta Graph API (Instagram/Facebook)

### Cuando la conexión está activa, el flujo es:

En lugar del paso 12 manual, el botón cambia a "Publicar automáticamente":

// src/hooks/useMarketing.ts

async function publicarEnInstagram(publicacion: MarketingPublicacion) {

// 1. Crear contenedor de media

const mediaRes = await fetch(

`https://graph.facebook.com/v19.0/${pageId}/media`,

{

method: 'POST',

body: JSON.stringify({

image_url:   publicacion.evidencia?.url ?? publicacion.url_imagen_custom,

caption:     publicacion.texto_publicacion + '\n\n' + publicacion.hashtags,

access_token: conexion.token,

})

}

);

const { id: creation_id } = await mediaRes.json();

// 2. Publicar el contenedor

await fetch(`https://graph.facebook.com/v19.0/${pageId}/media_publish`, {

method: 'POST',

body: JSON.stringify({ creation_id, access_token: conexion.token })

});

}

Nota: La API de Meta requiere que las imágenes estén en una URL pública accesible. Las fotos en client_evidencias ya tienen URL pública de Supabase Storage → directamente compatibles.

## BLOQUE 12 — Horarios óptimos por plataforma (datos hardcoded, basados en estadísticas sectoriales de belleza)

export const HORARIOS_OPTIMOS: Record<PlataformaMkt, string[]> = {

instagram:  ['11:00', '17:00', '20:00'],

facebook:   ['10:00', '14:00', '19:00'],

whatsapp:   ['10:00', '18:00'],

tiktok:     ['11:00', '17:00', '21:00'],

x:          ['09:00', '13:00', '18:00'],

web:        ['10:00'],

todos:      ['11:00', '18:00'],

};

// Días recomendados por tipo de publicación

export const DIAS_OPTIMOS = {

oferta:        [1, 3],    // Lunes y miércoles (inicio semana)

antes_despues: [2, 4, 5], // Martes, jueves, viernes

educativo:     [3],       // Miércoles

fidelizacion:  [5],       // Viernes

};

## Verificación del módulo (post-implementación)

- Build 0 errores: ~/.nvm/versions/node/v20.20.1/bin/node ./node_modules/.bin/vite build

- SQL ejecutado: Las 5 tablas existen en Supabase

- Análisis: Tab Análisis muestra KPIs reales calculados desde appointments + payments

- Generación: Botón "Generar Plan" crea publicaciones en la BD y aparecen en el timeline

- Edición: Editar una publicación actualiza el texto/hora en BD

- Confirmación: Confirmar plan crea registros en marketing_notificaciones

- Notificaciones: A la hora programada aparece browser notification (con permiso concedido)

- Badge: El contador en el menú refleja notificaciones pendientes

- Confirmar ejecución: Botón "Ya publiqué" marca publicación como 'publicada' y badge baja

- Conexiones: Panel muestra 6 plataformas con toggle y campos de config guardables

## Dependencias externas (ninguna nueva en NPM para funcionalidad base)

- Browser Notification API → nativa del navegador, sin dependencias

- Recharts → ya en el proyecto (usado en Analytics) → reutilizar para gráficas

- Meta Graph API → fetch nativo, sin SDK

- TikTok/X APIs → fetch nativo cuando se implementen